DODATEK č. MHÚM/2021/0011/SD/1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. MHÚM/2021/0011/SD ze dne 13.04.2021

uzavřený mezi:

# město Studénka

se sídlem:		nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

zastoupeno:		Lubomírem Šobichem, místostarostou

zmocněný k podpisu smlouvy vnitroorganizační směrnicí

č. SM/03/2017/SŘÚPaR – Výběr dodavatelů u zakázek malého rozsahu

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.

číslo účtu:		924801/0100

IČ:			00298441

DIČ:			CZ 00298441

telefonní číslo:	556 414 348

fax:			556 402 337

e-mail:		kanuscak@mesto-studenka.cz

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a převzetí díla:

Ing. Milan Kyjovský – vedoucí odboru MHÚM

Bc. Lukáš Kaňuščák – referent odboru MHÚM

jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

Michal Pospíšil

se sídlem: 		Tučín 148, 751 16 Želatovice

bankovní spojení:	KB Přerov a.s.

číslo účtu:		258740831/0100

IČ:			65912535

DIČ:			CZ7404195678

telefonní číslo:	736680233

e-mail:			info@por.cz

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dnešního dne dohodly na změně výše označené smlouvy o dílo takto:

- Čl.  III. Předmět smlouvy se upravuje takto:

  - Rozsah díla jako předmětu smlouvy se upravuje o zpracování dokumentace pro rozšíření bazénové haly, elektro, vytápění a vzduchotechniky včetně dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby.

2.	Čl.  IV. Lhůty pro provedení a předání díla, místo plnění

2.2 Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků objednateli v termínu do 	  30.10.2021.

3.	Čl. V. Cena za dílo

Cena díla se zvyšuje na základě provedených víceprací o částku 70.000,00 Kč bez DPH, tedy nově na částku:

Cena díla bez DPH činí     	340.000,00 Kč

DPH                                    	 71.400,00 Kč

Cena díla vč. DPH    		411.400,00 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. MHÚM/2021/0011/SD ze dne 13.04.2021 se nemění.

3.	Tento  dodatek  č. 1  je  nedílnou součástí smlouvy o dílo č. MHÚM/2021/0011/SD ze dne 13.04.2021.

4.	Tento  dodatek  č. 1 se  vyhotovuje  ve  dvou  stejnopisech s platností originálu s tím, že každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Platnosti i účinnosti nabývá dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Ve Studénce, dne  __.__.2021			V ______________,  dne   __.__.2021

…………………………………………			…………………………………………

za  objednatele					    za zhotovitele

Přílohy:

- cenová nabídka zhotovitele