návrh

SMLOUVA O DÍLO

č. MHÚM/2022/00xx/SD (dle objednatele)

na zhotovení opravy dešťové kanalizace

„OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA UL. A. DVOŘÁKA VE STUDÉNCE“

I.

Smluvní strany

- město Studénka

se sídlem:		nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

zastoupeno:		Jiřím Švagerou, místostarostou

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.

číslo účtu:		924801/0100

IČ:			00298441

DIČ:			CZ 00298441

telefonní číslo:	556 414 354

e-mail:		kaleta@mesto-studenka.cz

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a převzetí díla:

Ing. Milan Kyjovský – vedoucí odboru MHÚM, kyjovsky@mesto-studenka.cz

Ing. Josef Kaleta – referent odboru MHÚM, 725 481 398, kaleta@mesto-studenka.cz

- jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

……………………….

se sídlem: 		………………….

bankovní spojení:	………………….

číslo účtu:		………………….

IČ:			………………….

DIČ:			………………….

telefonní číslo:	………………….

e-mail:			…………………

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

- Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle 
této smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele k provedení níže specifikovaného díla 
 a povinnost objednatele zaplatit za provedené dílo sjednanou cenu.

- Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení opravy propadlé dešťové kanalizace 
na ul. A. Dvořáka.

- Předmětem zakázky je oprava dešťové kanalizace v délce cca 30 m spočívající 
v provedení výkopových prací, odstranění staré, poškozené dešťové kanalizace, položení a napojení nového potrubí a provedení veškerých zemních prací dle stavebního rozpočtu, který je přílohou č.1  této smlouvy.

Zhotovitel je povinen si na své náklady zajistit stanoviska všech dotčených majitelů 
a provozovatelů inženýrských síti vč. jejich vytýčení. Vlastní průběh dešťové kanalizace není zaměřen a zadavatel jej nemá k dispozici.

Dále je zhotovitel povinen respektovat podmínky pro práci v blízkosti zelených porostů, 
tj. stromů a keřů, které jsou ve stavu udržitelnosti projektu obnovy zeleně ve městě 
a postupovat v tomto dle vyjádření správce zeleně tj. odboru MHÚM MěÚ Studénka. Nutno při práci kolem vzrostlé zeleně respektovat: Norma ČSN 839061- Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Kmeny všech stromů po celou dobu realizace vhodně ochránit před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji nebo postupy (např obedněním) Výkopy neprovádět blíže než 2 m od paty stromu. V případech, kdy nelze tuto podmínku dodržet, budou prováděny výkopy ručně, aby došlo k co nejmenšímu poškození kořenového systému. 
Při obnažení kořenů sinějších než 5 cm tyto nepřerušovat, až do doby zasypání výkopu 
je chránit před vysycháním a poškozením (např obalením do geotextilie) Jestliže dojde 
při stavebních úpravách nebo výkopových pracích k poškození stromu nebo jeho kořenů, zajistit okamžité odborné ošetření poškozených stromů nebo jejich kořenů odbornou firmou.

- Opravy budou probíhat za provozu, dopravu a uzavírky pro pěší bude řídit zhotovitel 
na vlastní náklady.

- Komunikace i pozemky pod komunikacemi jsou v majetku města Studénky, katastrální území Butovice.

- Projektová dokumentace na opravu nebude zpracována.

IV.

Lhůty pro provedení a předání díla, místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo (předat dílo bez vad a nedodělků objednateli) v termínu 
do 30.08.2023. Dílo bude provedeno ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne oznámení zhotovitele o zahájení provádění díla dle čl. VI. odst. 1 písm. a) této smlouvy.

- Provedením díla se rozumí:

- Protokolární předání dokončeného díla zástupci objednatele.

- Nastane-li prodlení z plnění v návaznosti na neočekávané podmínky, které nastaly 
ze strany třetích osob a tato skutečnost nemohla být ani ze strany objednatele, 
ani ze strany zhotovitele ovlivněna, bude lhůta odevzdání díla o tuto skutečnost prodloužena. V tomto případě není zhotovitel za prodlení odpovědný a objednatel není oprávněn požadovat smluvní pokutu dle této smlouvy. Zhotovitel musí tuto skutečnost písemně oznámit objednateli do tří dnů od zjištění této skutečnosti. Za neočekávané podmínky se považuje vyšší moc, řešení majetkoprávních vztahů k dotčeným nemovitým věcem, požadavky dotčených správních orgánů a vlastníků (provozovatelů) inženýrských sítí.

- Zhotovitel je oprávněn předat objednateli dílo i před sjednanými termíny.

- Místem předání je místo díla.

V. Stavební deník

1.	Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Do deníku zhotovitel zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh výstavby. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisu připojovat 
své stanovisko 	(souhlas, námitky apod.).

2.	Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel nebo pracovník 
k tomu objednatelem pověřený. Zápisy provedené do stavebního deníku se nepovažují za  změnu smlouvy o dílo.

3. 	Veškeré zápisy o změnách vyžadující odsouhlasení objednatele, příp. projektanta budou vedeny ve stavebním deníku a vyjádření k těmto zápisům budou provedeny 
do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s tímto obě strany souhlasí.

4. 	Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 
v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele 
nebo jeho oprávněným zástupcem.

5.	Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do jejího řádného předání. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem ve sjednané jakosti a v určeném provedení.

6.	Zhotovitel při předání díla odevzdá objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál stavebního deníku. Stavební deník musí být k dispozici na stavbě.

VI.

Cena za dílo

- Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Cena za dílo bez DPH v Kč | DPH v Kč | Cena za dílo celkem vč. DPH v Kč |
| --- | --- | --- |

- Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku vyplývajícím z této smlouvy.

- Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení realizace předmětu smlouvy.

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

- V případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde 
ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny díla v důsledku změny sazby DPH není nutné ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VII.

- Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je zejména povinen:

- oznámit objednateli zahájení provádění díla,

- provést dílo řádně a včas za použití postupů odpovídajících právním předpisům, technickým a bezpečnostním normám. Dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla,

- v případě, že se bude zhotovitel odkazovat na technické normy, právní předpisy apod., je nutné, aby použil odkazy na aktuálně platné předpisy,

- nenavrhnout ani nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý, nebo jinak nevhodný pro použití; zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli případným porušením tohoto závazku,

- řídit se při provádění díla pokyny objednatele,

- umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě; neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit,

- v průběhu zpracování díla na základě požadavku objednatele konzultovat provádění díla (jeho části – jednotlivých projektových fází) s objednatelem,

- odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady,

- postupovat při provádění díla s odbornou péčí,

- O předání díla bude sepsán předávací protokol.

- Objednatel je povinen provést posouzení a kontrolu kompletnosti díla dle této smlouvy nejpozději do 7 pracovních dnů.

- Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla. Objednatel nejpozději do pěti pracovních dnů od uzavření této smlouvy předá zhotoviteli všechny jemu známé a dostupné pokyny, podklady, informace a údaje, které považuje 
za nutné či účelné předat pro řádné splnění sjednaného díla.

- Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli.

VIII.

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

- Objednatel požaduje v průběhu realizace díla zhotovitelem uskutečňovat pravidelné týdenní kontrolní dny, na kterých bude zhotovitel informovat objednatele o průběhu prací na díle.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí díla, 
ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli.

- Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat:

- označení předmětu díla,

- označení objednatele a zhotovitele,

- číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření,

- datum zahájení a dokončení prací na díle,

- informace o vadách a nedodělcích díla, jakož i lhůtu k jejich odstranění,

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

- datum a místo sepsání zápisu,

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

- Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, 
co budou považovat za nutné.

- Vlastnické právo k věci, která je předmětem díla a nebezpečí škody na ní přechází 
 na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou a po celou dobu činnosti této smlouvy bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti na škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (pojistná ochrana pro případ škody, kterou pojištěný při své podnikatelské činnosti může způsobit třetí osobě, tj. škody na životě, zdraví nebo věci), a to na pojistnou částku nejméně v celkové výši 2.000.000,00 Kč. Na žádost objednatele je povinen zhotovitel doložit kopii takové pojistné smlouvy. Nepředložení kopie pojistné smlouvy 
v přiměřené lhůtě určené objednatelem se považuje za porušení této smlouvy podstatným způsobem.

IX.

Platební a fakturační podmínky

- Zálohové platby nebudou poskytovány.

- Sjednaná cena za dílo bude objednatelem zaplacena zhotoviteli po předání díla objednateli bez vad a nedodělků.

- Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

    - číslo smlouvy objednatele,

    - předmět smlouvy,

    - označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I., je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele),

    - doba splatnosti faktury,

    - označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

    - číslo zápisu o předání a převzetí díla (jeho části) a datum jeho podpisu. Zápis 
o předání a převzetí díla (jeho části) bude přílohou faktury.

- Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů 
ode dne jejího doručení objednateli.

- Faktura bude vystavena zhotovitelem ve dvou originálech.

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní doba splatnosti. Nová doba splatnosti běží ode dne doručení nové faktury objednateli.

X.

- Práva z vadného plnění

- Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v  této smlouvě. Za vady 
se považuje zejména nesprávný technologický postup nebo nesprávný způsob provedení díla.

- Objednatel má právo uplatnit nároky z vad díla u zhotovitele do 60 měsíců od předání díla objednateli.

- Vady díla dle tohoto článku budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.

- Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

- Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

- Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, 
a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.

- Objednatel má právo odstranit vady sám nebo je nechat odstranit třetí osobou a domáhat se na zhotoviteli úhrady nákladů vzniklých v souvislosti s odstraněním vady v případě, 
že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v odst. 4., smluvní pokuta dle čl. X. odst. 3 
této smlouvy se v takovém případě počítá a uplatňuje do dne zahájení odstranění vady třetí osobou.

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli za službu dle odst. 7 částku stanovenou dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem (dle složitosti díla), která však nesmí překročit 5 % celkové ceny (bez DPH) za předmět plnění dle této smlouvy.

XI.

Sankce

  - V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo vč. DPH, a to za každý započatý den prodlení, nejvýše však za 29 kalendářních dní.

  - V případě překročení termínu o více než 29 kalendářních dnů má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo vč. DPH za každý den prodlení, a to počínaje 30. kalendářním dnem prodlení až do dne protokolárního předání díla. Smluvní pokuta stanovená v odst. 1 tohoto článku se tímto neruší.

  - Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX. odst. 4 této smlouvy 
či ve lhůtě dle čl. VII. odst. 3 písm. e) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč, a to za každý započatý den prodlení.

  - Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou částky vyfakturované zhotovitelem v souladu s touto smlouvou, může zhotovitel požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši.

  - Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou 
lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

  - Smluvní strany jsou oprávněny provést zápočet vzájemných pohledávek, 
a to i jednostranně.

  - Doba splatnosti smluvní pokuty, úroku z prodlení a náhrady škody je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy (faktury s vyúčtováním platby) druhé smluvní straně.

XII.

Zánik smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:

  - dohodou smluvních stran,

  - jednostranným odstoupením od smlouvy (nebo ohledně nesplněného zbytku plnění) pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- neprovedení díla nebo jeho části v době plnění dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, 
je-li v prodlení delším než 14 dnů,

- nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

- neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů 
po doručení první výzvy.

- Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

  - bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),

  - podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

- Dojde-li k předčasnému ukončení smlouvy, nezanikají

- práva na smluvní pokuty a úroky z prodlení vyplývající z porušení povinností smluvních stran vzniklých přede dnem ukončení smlouvy,

- práva vyplývající z titulu náhrady škody,

- práva objednatele nakládat s již předanými a zaplacenými částmi (stupni) díla.

- V případě ukončení smlouvy nebo její části před provedením celého díla se smluvní strany mohou dohodnout na předání a úhradě ceny nedokončené části díla.

XIII.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny.

- Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich skutečné vůle, že plnění jedné ze stran není v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá smluvní strana, přičemž plnění z této smlouvy odpovídá spravedlivému uspořádání práv a povinností smluvních stran. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V ______________ dne ___________		V ______________ dne ___________

Za objednatele:					Za zhotovitele:

____________________				_______________________