SMLOUVA O DÍLO

č. MHÚM/2024/000x/SD (dle objednatele)

„PROVEDENÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A LÁVEK VE MĚSTĚ STUDÉNKA 2024 - 2028“

- Smluvní strany

- město Studénka

se sídlem:		nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

zastoupeno:		Jiřím Švagerou, místostarostou, zmocněným k podpisu smlouvy vnitroorganizační směrnicí č. SM/11/2023/SŘÚPaR – Výběr dodavatelů
u zakázek malého rozsahu

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.

číslo účtu:		924801/0100

IČ:			00298441

DIČ:			CZ 00298441

telefonní číslo:	556 414 354

fax:			556 402 337

e-mail:		havel@mesto-studenka.cz

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a převzetí díla:

Ing. Milan Kyjovský – vedoucí odboru MHÚM

Ing. Ondřej Havel – referent odboru MHÚM

- jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

se sídlem:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

telefonní číslo:

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a předání díla:

e-mail:

jako zhotovitel na straně druhé

- Základní ustanovení

- Tato smlouva o dílo je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění 
podle této smlouvy ve smyslu § 5 odst. 1 občanského zákoníku.

- Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je sjednání obchodních, platebních a dalších podmínek 
pro provádění níže specifikovaného díla a to podle potřeb objednatele,

- Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení hlavních a běžných prohlídek mostů 
a lávek ve městě Studénka v letech 2024 - 2028, včetně protokolů o provedení prohlídek s fotodokumentací uvedených mostů a lávek, dle stanoveného seznamu dodaného objednavatelem, který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. Protokoly o provedení budou dodány ve dvou vyhotoveních, a sice v tištené fyzické formě i elektronické formě. Jednotlivé prohlídky budou prováděny vždy v každém příslušném kalendářním roce dle rozsahu odsouhlaseného zhotovitelem a objednavatelem.

- Lhůty pro provedení a předání díla, místo plnění

- Při předání předmětu díla sepíší o tomto společně smluvní strany předávací protokol.

- Zhotovitel se zavazuje předat příslušnou část díla bez vad a nedodělků objednateli vždy nejpozději do 31.7. daného kalendářního roku.

- Provedením díla se rozumí:

- Protokolární předání dokončeného díla zástupci objednatele.

- Nastane-li prodlení z plnění v návaznosti na neočekávané podmínky, které nastaly 
ze strany třetích osob a tato skutečnost nemohla být ani ze strany objednatele, 
ani ze strany zhotovitele ovlivněna, bude lhůta odevzdání díla o tuto skutečnost prodloužena. V tomto případě není zhotovitel za prodlení odpovědný a objednatel není oprávněn požadovat smluvní pokutu dle této smlouvy. Zhotovitel musí tuto skutečnost písemně oznámit objednateli do tří dnů od zjištění této skutečnosti. Za neočekávané podmínky se považuje vyšší moc, řešení majetkoprávních vztahů k dotčeným nemovitým věcem, požadavky dotčených správních orgánů a vlastníků (provozovatelů) inženýrských sítí.

- Zhotovitel je oprávněn předat objednateli dílo i před sjednanými termíny.

- Místem předání je městský úřad Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka.

- Místem provádění díla jsou mosty a lávky ve městě Studénka.

- Cena za dílo

- Cena je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky předložené zhotovitelem v zadávacím řízení, která je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo jako cena nejvýše přípustná a činí:

Celková cena bez DPH za běžné a hlavní prohlídky v letech 2024 - 2028										..…………..…,-Kč

DPH 21%							..……………..,-Kč

Celková cena včetně DPH					..……………..,-Kč

- K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.

- Cena platí jako nejvýše přípustná po celou dobu trvání smlouvy a obsahuje veškeré náklady, práce, dodávky a činnosti, rizika, zisky a finanční vlivy (např. inflace) zhotovitele včetně nákladů na dopravu a administraci. Součástí sjednané ceny jsou také veškeré práce 
a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné náklady pro řádné a úplné provedení díla. V případě, že dojde ke změně stavu mostů nebo lávek takovým způsobem, aby v souvislosti s touto změnou došlo ke změně počtu běžných a hlavních prohlídek v daném roce, bude výsledná cena za provedení hlavní a běžné prohlídky určena jako součin poměrové ceny uvedené v cenové nabídce zhotovitele za jednu běžnou nebo hlavní prohlídku v daném roce a nově určeného počtu běžných nebo hlavních prohlídek.

- V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla 
bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny díla v důsledku změny sazby DPH není nutné ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

- Jestliže zhotovitel v době uzavření této smlouvy nebyl plátcem DPH a v průběhu provádění díla se stane plátcem DPH dodatečně, platí, že cena za dílo již zahrnuje DPH. Zhotovitel 
je tedy v takovém případě povinen příslušnou část ceny za dílo odvést jako DPH a nemá vůči objednateli z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec ceny za dílo

- Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je zejména povinen:

- provést dílo řádně a včas za použití postupů odpovídajících právním předpisům, technickým a bezpečnostním normám. Dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla,

- v případě, že se bude zhotovitel odkazovat na technické normy, právní předpisy 
apod., je nutné, aby použil odkazy na aktuálně platné předpisy,

- řídit se při provádění díla pokyny objednatele,

- umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě; neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 
od dohody odstoupit,

- postupovat při provádění díla s odbornou péčí,

- Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby, jejichž seznam je povinen předložit 
před zahájením jednotlivého díla objednateli, bude-li jejich podíl na díle vyšší jak 
10 %. V tomto případě odpovídá za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele.

- Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv povinností z této smlouvy a platných právních předpisů vyplývajících.

- Platební a fakturační podmínky

- Zálohové platby nebudou poskytovány.

- Po předání části díla pro daný rok bez vad a nedodělků, bude objednatelem vyplacena poměrná část celkové ceny předmětného období, dle přílohy č.2

- Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu za zhotovené dílo provedené 
na základě jednotlivé objednávky objednatele do 10 dnů po jeho předání objednateli 
bez vad a nedodělků.

- Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu 
dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura“). Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

    - číslo smlouvy objednatele,

    - předmět smlouvy,

    - označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I., je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele),

    - doba splatnosti faktury,

    - označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

    - číslo zápisu o předání a převzetí díla (jeho části) a datum jeho podpisu. Zápis 
o předání a převzetí díla (jeho části) bude přílohou faktury.

- Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů 
ode dne jejího doručení objednateli.

- Faktura bude vystavena zhotovitelem ve dvou originálech.

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní doba splatnosti. Nová doba splatnosti běží ode dne doručení nové faktury objednateli.

- Sankce

  - V případě prodlení zhotovitele s předáním části díla objednateli bez vad a nedodělků 
pro daný kalendářní rok v termínu dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné části díla za každý den prodlení s předáním příslušné části díla pro daný kalendářní rok. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být i před její splatností uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.

  - Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

  - Smluvní strany jsou oprávněny provést zápočet vzájemných pohledávek, a to i jednostranně.

  - Doba splatnosti smluvní pokuty, úroku z prodlení a náhrady škody je dohodou stanovena 
na 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy (faktury s vyúčtováním platby) druhé smluvní straně.

- Trvání a ukončení smlouvy

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu objednatelem 
a zhotovitelem.

- Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do okamžiku, v němž součet cen jednotlivých děl provedených na základě této smlouvy se zhotovitelem dosáhne nejméně částky 
600.000,00,- Kč bez DPH; nejdéle se však tato smlouva uzavírá na dobu 60 měsíců 
(tzn. bez ohledu na celkovou cenu všech děl, tato smlouva zaniká nejdéle po 60 měsících 
od jejího uzavření).

- Objednatel je oprávněn od smlouvy nebo objednávky odstoupit v případě zvláště závažného nebo opakovaného porušení smluvní povinnosti zhotovitelem.

- Zvláště závažným porušením smluvní povinnosti se rozumí zejména:

a. prodlení s prováděním díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů

b. neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů 
v rozporu s touto smlouvou,

c. nedodržení technologických postupů dle ČSN,

d. opakovaná reklamace,

e. opakované odmítnutí provedení části díla nebo opakované prodlení se sdělením 
dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, zda zhotovitel objednatelem požadovanou část díla provede, 
nebo kombinace uvedených jednání.

- Objednatel je dále oprávněn od smlouvy nebo objednávky odstoupit v případě, že:

a. vůči majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo bylo insolvenční řízení zrušeno proto, 
že majetek byl zcela nepostačující,

b. se zhotovitel dostal do likvidace.

- Předčasné ukončení smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost dosud nesplněných prováděných smluv o dílo. Práva a povinnosti z takto uzavřených objednávek se budou 
i nadále řídit smlouvou o dílo.

- V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat 
své vzájemné závazky a pohledávky vyplývající z této smlouvy do 30 dnů od právních účinků odstoupení. Odstoupením od smlouvy nezanikají povinnosti zhotovitele ze záruky za jakost, pokud již záruční doba začala plynout a příslušná ustanovení této smlouvy upravující veškerá práva a povinnosti stran ze záruky za jakost zhotovitele platí mezi stranami nadále.

XIII.

Závěrečná ustanovení

- Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem všech smluvních stran, 
a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto dohodu jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny.

- Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z dohody třetí straně.

- Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich skutečné vůle, že plnění jedné ze stran není v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá smluvní strana, přičemž plnění z této dohody odpovídá spravedlivému uspořádání práv 
a povinností smluvních stran. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Č.1 – seznam_mostu_2024

Č.2 – ZP_kdycí_list_nabídky ze dne …….

V e Studénce dne ___________		V ______________ dne ___________

Za objednatele:					Za zhotovitele:

____________________				_______________________