Smlouva o dílo

č. MHÚM/2025/00xx/SD

Objednatel

město Studénka

Sídlo:				nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

Zastoupeno:			Jiřím Švagerou, místostarostou, zmocněným k podpisu smlouvy vnitroorganizační směrnicí č. SM/01/2025/SŘÚPaR – Výběr dodavatelů u zakázek malého rozsahu

IČO:				00298441

DIČ:				CZ00298441

Evidovaný v RES u ČSÚ

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:			924 801/0100

Oprávněné osoby ve věcech technických a k převzetí díla:

Bc. Lukáš Kaňuščák, vedoucí oddělení TS odboru MHÚM

556 414 331, 775 706 952, kanuscak@mesto-studenka.cz

Ing. Marie Chovancová, referentka oddělení TS odboru MHÚM

556 414 335, 731 158 060, chovancova@mesto-studenka.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

ZhOtovitel

Název:				_____________________

Sídlo:				__________________________

Zastoupený:			__________________________

IČO:				__________________________

Zapsaný v OR:		__________________________

DIČ:				__________________________

Bankovní spojení:		__________________________

Číslo účtu:			__________________________

Oprávněné osoby:		__________________________

Spojení:	__________________________

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo následujícího znění:

- Předmět smlouvy

I.1	Touto smlouvou uzavíranou na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku

se zhotovitel zavazuje provádět pro objednatele dílo pod názvem „Opravy a údržba DBF v majetku města Studénky“ v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací zveřejněnou na profilu zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele jako uchazeče v tomto zadávacím řízení.

I.2	Rozsah plnění předmětu smlouvy:

Předmětem plnění je provádění prací souvisejících s opravami, údržbou a řešením havárií, vzniklých v domovního a bytového fondu v majetku města Studénky (dále jen DBF) včetně veškerého  potřebného materiálu pro provedení prací dle zadání a požadavků objednatele.

Jedná se o:

- zednické práce

- instalatérské práce

- elektrikářské práce

- stolařské práce

- podlahářské práce.

Předmětem této smlouvy o dílo je rovněž zabezpečení pohotovosti k odstranění havárií 
vzniklých v DBF o víkendech, svátcích a v mimopracovní dobu zhotovitele.

Dílem se rozumí provedení prací v rozsahu a požadované v souladu se standardními technologickými a technickými postupy pro realizaci uvedeného rozsahu díla, za dodržení všech platných legislativních předpisů, norem a doporučení.

I.3	Součástí díla je dále:

I.3.1	zabezpečení   zařízení,   vybavení   a  prostor,  ve  kterých  bude dílo realizováno 		před znečištěním a poškozením

I.3.2	zabezpečení  prostorů  a předmětu díla tak, aby nemohlo dojít k úrazu, osob
 		pohybujících se v prostoru staveniště

I.3.3	provedení komplexního vyzkoušení všech prvků, systémů a zařízení tvořících
 		předmět  plnění  za  účasti osob  pověřených provozovatelem budov. Po dokončení, 		komplexním vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje
 		zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit zástupce
 		provozovatele

I.3.4.	likvidace nevyužitého materiálu a odpadu v souladu s platnou legislativou

I.3.5	uvedení   prostor  dotčených  plněním  díla do původního stavu.

Zhotovitel ručí za to, že při plnění této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, nebo jinak nevhodný pro použití. Zhotovitel přebírá plnou 	odpovědnost za škody vzniklé objednateli případným porušením tohoto závazku.

Objednatel se zavazuje dílčí plnění převzít ve sjednané jakosti a v určeném provedení 
(bez funkčních nebo estetických vad) a zaplatit za provedení díla nebo jeho části zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo.

II.	Základní ustanovení

II.1	Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností 	vyplývajících z této smlouvy bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 	občanský zákoník a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto 	zákoníku a předpisy vztahujícími se k provádění díla.

II.2	Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené  v této smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání 	jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, 	že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. Porušení tohoto závazku jde k tíži té strany, která změnu včas neoznámila.

II.3	Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti  
            na škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (pojistná ochrana pro případ škody, kterou 	pojištěný při své podnikatelské činnosti může způsobit třetí osobě, tj. škody na životě, zdraví 	nebo věci), a to na pojistnou částku nejméně v celkové výši 3.000.000,00 Kč.

II.4	Pojistné události vyplývající z výše uvedeného pojištění vyřizuje na své náklady zhotovitel, 	který v žádném případě nebude uplatňovat pojišťovnou neuspokojené nároky 
na objednateli. Pojištění odpovědnosti za škodu a případné plnění pojišťovny z titulu škod	tohoto typu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti vyplývající z případného nedodržení 	termínu v důsledku odstraňování škod.

II.5	Za škody způsobené zhotovitelem na jiném majetku objednatele při plnění této smlouvy odpovídá zhotovitel podle obecně platných právních předpisů o náhradě škody.

II.6	Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění předmětu smlouvy.

II.7	Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 	uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III.	Místo plnění

Místo plnění:

- 16 bytových jednotek a společné prostory - ve stavbě občanského vybavení čp. 322 na ulici Tovární na pozemku parc. č. 1721 zastavěná plocha a nádvoří, zapsané u Katastrálního úřadu 
pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín na LV č. 10001 pro obec Studénka, katastrální území Butovice;

- 38 bytových jednotek a společné prostory - ve stavbě občanského vybavení čp. 779 na ulici Budovatelské na pozemku parc. č. 1610/5 zastavěná plocha a nádvoří, zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín na LV č. 10001 pro obec Studénka, katastrální území Butovice;

- 25 bytových jednotek a společné prostory - v bytovém domě čp. 808 na ulici Budovatelské 
na pozemku parc. č. 1640/4 zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného u Katastrálního úřadu 
pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín na LV č. 10001 pro obec Studénka, katastrální území Butovice;

- 25 bytových jednotek a společné prostory - v bytovém domě čp. 809 na ulici Budovatelské 
na pozemku parc. č. 1568/2 zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného u Katastrálního úřadu 
pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín na LV č. 10001 pro obec Studénka, katastrální území Butovice;

- 23 bytových jednotek a společné prostory - v bytovém domě čp. 810 na ulici Budovatelské 
na pozemku parc. č. 1568/1 zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného u Katastrálního úřadu 
pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín na LV č. 10001 pro obec Studénka, katastrální území Butovice;

- 18 bytových jednotek a společné prostory - v bytovém domě čp. 811 na ulici Budovatelské 
na pozemku parc. č. 1578/2 zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného u Katastrálního úřadu 
pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín na LV č. 10001 pro obec Studénka, katastrální území Butovice;

-  1 bytová jednotka a společné prostory – v budově s číslem popisným  čp. 515 na ul. Poštovní  
na pozemku parc. č. 1436/1 zastavěná plocha a nádvoří, zapsané u Katastrálního úřadu 
pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín na LV č. 10001 pro obec Studénka, katastrální území Butovice;

- 2 bytové jednotky a společné prostory - ve stavbě občanského vybavení čp. 57 v Nové Horce 
na pozemku parc. č.  88 zastavěná plocha a nádvoří, zapsané u Katastrálního úřadu 
pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín na LV č. 10001 pro obec Studénka, katastrální území Nová Horka;

- byt správce - ve stavbě občanského vybavení čp. 284 na ulici Družstevní na pozemku parc. č. 451 zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín na LV č. 10001 pro obec Studénka, katastrální území Studénka nad Odrou (SDH Družstevní);

Kontaktní osoba objednatele:

Ing. Marie Chovancová		referentka odboru MHÚM	-	731 158 060

Bc. Lukáš Kaňuščák			referent odboru MHÚM	-	775 706 952

Místem plnění pro předání dokladových částí je Městský úřad Studénka, odbor místního hospodářství a údržby majetku, dveře č. 75.

IV.	Doba plnění

IV.1	Doba plnění předmětu smlouvy dle článku I. Je stanovena takto:

Termín zahájení plnění: 		01.07.2025

Termín skončení smlouvy:	 	30.06.2029

IV.2	Realizace provádění údržby, oprav a řešení havárií bude prováděna na základě písemných požadavků objednatele vystavením tzv. PRACOVNÍHO PŘÍKAZU, který je přílohou této smlouvy. Požadavky objednatele budou zhotoviteli předávány telefonicky, e-mailem a fyzickým předáním pracovního příkazu proti podpisu.

Samotná realizace požadavků objednatele bude prováděna v těchto termínech:

- nástup na provedení oprav a údržby nejpozději do pěti pracovních dnů po nahlášení objednatelem jedním ze způsobů uvedených v čl. IV.2. podle složitosti opravy;

- v případě havárie je nástup na její odstranění maximálně do ….. hodin po telefonickém nebo e-mailovém nahlášení havárie objednatelem nebo dispečinkem Městské policie (včetně dnů pracovního volna a svátků);

- při déle plánovaných opravách je pro zhotovitele závazný termín uvedený na pracovním příkazu

IV.3	V případě, že objednatel požádá z jakéhokoliv důvodu o přerušení prací je zhotovitel povinen práce přerušit a v pracovním příkaze dohodnou nový termín dokončení prací.

V.	Cena díla

Cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. Cena odpovídá nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení a platí až do doby skončení smlouvy.

Cena díla:

Cena pevné hodinové sazby činí 				……………………Kč bez DPH

a zahrnuje veškeré náklady mimo materiál spojené s plněním čl. I. této smlouvy.

K této částce bude připočítána DPH ve výši sazby platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění každé vystavené faktury.

Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) prohlašuje, že ke dni uskutečnění tohoto plnění, tj. smluvního plnění od zhotovitele (poskytovatele) dle této smlouvy o dílo, jedná jako osoba povinná dani. V souladu s ustanovením § 92a, odst. 2 zákona o DPH v aktuálním znění, se proto použije režim přenesení daňové povinnosti.

Náklady za materiál budou odsouhlaseny objednatelem na základě zhotovitelem předložené přílohy k pracovnímu příkazu.

VI.	Vlastnictví díla, nebezpečí škody, pojištění zhotovitele a díla

VI.1 Vlastnictví zhotovovaného díla se řídí ustanoveními § 2599 zákona č. 89/2012 Sb., 
          občanského zákoníku, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

VI.2	Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 
	z jakých příčin k nim došlo.

VI.3	Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí 	díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

VI.4	Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 	opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 	jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 	tuto škodu odstranit a není-Ii to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 	nese zhotovitel.

VI.5	Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

VI.6	Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 	přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

VI.7	Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech  	(vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

- způsobené provozní činností,

- způsobené vadným výrobkem,

- vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,

- vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,

- vzniklé na věcech provozovatele budov,

- způsobené objednateli.

VI.8	Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 	škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné 	částky je stanovena na 3.000.000,-.Kč.

VI.9	Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy o dílo.

VI.10	Nepředložení dokladu zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli, ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě, je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele 
k odstoupení od smlouvy.

ViI.	Platební podmínky

VII.1	Zálohy na realizaci díla dle této smlouvy nejsou sjednány.

VII.2	Objednatel potvrzuje, že pro realizaci díla čl. I. této smlouvy má vytvořeny dostatečné 	finanční zdroje.

VII.3	Fakturace bude probíhat 1x měsíčně vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad po předání převzetí prací provedených v daném měsíci na základě vystavených pracovních příkazů, ve kterých objednatel svým podpisem schválí jejich provedení.

VII.4	Faktura musí obsahovat náležitosti dle § 435 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, číslo této smlouvy a čísla pracovních příkazů.

VII.5	Faktury mají splatnost  30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Peněžitý závazek 	objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet 	zhotovitele.

VII.6	Doručení faktur bude prováděno osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně 	prostřednictvím držitele poštovní licence.

VII.7	Faktury, včetně jejich příloh, budou objednateli předány v jednom vyhotovení.

VII.8	V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje 	chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn 	vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení 	opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 	nové faktury.

VII.9	Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 	lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.

VII.10	Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou faktury nezaplacené 
	v termínu splatnosti nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými 	právními předpisy.

VIII.	Staveniště

VIII.1	Za staveniště se v případě této smlouvy považuje prostor příslušné budovy, interiér budovy, fasáda budovy,  střecha.

VIII.2	Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 3 dnů od ukončení prací, které byly provedeny v požadovaném rozsahu a v požadované kvalitě.

VIII.3	Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.

VIII.4	Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště.

VIII.5	Objednatel zabezpečí zhotoviteli odběr všech medií potřebných pro provedení díla.

IX.	Jakost díla

IX.1	Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 	předpisy souvisejícími s realizací díla, podle schválených technických a technologických 	postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými 	normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných 	technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla.

IX.2	Dodržení kvality všech prací a dodávek je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady 	je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

IX.3	Stavební práce budou realizovány při splnění všeobecných podmínek ve smyslu ust. § 2586 
	a následujících Občanského zákoníku.

X.	Provádění díla

X.1	Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své 	nebezpečí.

X.2	Realizací se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních 	prací, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností 	spojených s plněním díla.

X.3	Zhotovitel je povinen si sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů vyplývajících 	z realizace  díla.

X.4	Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

X.5	Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 	vyžadovaných prací.

X.6	Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost, ochranu zdraví všech svých osob 	v prostoru staveniště a dodržování hygienických předpisů a zabezpečí vybavení pracovníků 	ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel neodpovídá za bezpečnost osob, které mají 	přístup do prostor objednatele, pokud se budou v prostoru staveniště nacházet 	neoprávněně.

X.7	Pokud činností zhotovitele (opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 	vyplývajících za zákona, ČSN, nebo jiných norem, nebo podmínek vyplývajících z této 	smlouvy) bude objednateli nebo jiným subjektům způsobena škoda, je zhotovitel povinen 	bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit. Veškeré náklady s tím spojené nese 	zhotovitel. Není-li to možné, pak je povinen poskytnout přiměřenou finanční náhradu.

XI.	Předání díla

XI.1	Zhotovitel vyzve telefonicky  objednatele k  převzetí díla

XI.2	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním 	objednateli. Převzetí díla bude provedeno podepsáním pracovního příkazu objednatelem. XI.3	Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o uložení odpadů, o řádném provedení díla dle 	technických norem a předpisů a v souladu s technologickými postupy, provedených 	zkouškách, revizích, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě 	na použité materiály.

XIi.	Záruční podmínky a odpovědnost za vady díla

XII.1	Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům objednatele, technických specifikacích, příslušným právním předpisům, normám, popř. pokud neumožňuje užívání, 	k němuž bylo určeno a zhotoveno.

XII.2	Na dokončené dílo a práce (každý jednotlivý pracovní příkaz), které jsou předmětem této smlouvy na, poskytne zhotovitel objednateli záruku ….. měsíců od data předání díla (prací dle jednotlivých objednatelem podepsaných pracovních příkazů).

XII.3	Záruční podmínky:

- Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a umožnit prohlídku vad na místě. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává a jakou lhůtu pro odstranění vad navrhuje. Navrhne rovněž termín zahájení prací, který nesmí překročit 48 hodin od oznámení reklamace.

- V případě, že reklamaci nehodlá uznat je povinen přesně specifikovat technické příp. jiné důvody. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a reklamovanou vadu odstraní do 48 hodin po termínu, který navrhne objednatel.

- V případě vady, kterou objednatel označil jako havárii je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady do 24 hodin od jejího nahlášení.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Prvním dnem záruční doby je den následující po ukončení předání.

- Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ani do 3 dnů po obdržení reklamace resp. 
po termínu navrženém objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Zhotovitel je povinen uhradit vzniklé náklady na odstranění vady. Odstraněním vady jiným subjektem záruka na dílo dle této smlouvy nezaniká.

- Záruka se vztahuje na celé dílo, tj. veškeré dodávky a práce s realizací díla spojených.

- Zhotovitel nezodpovídá za vady a nedostatky, které mají původ v nevhodném užívání díla, v nedostatečné údržbě, v užívání díla k jinému účelu než bylo dáno zadávací dokumentací.

- Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.

XIII.	Smluvní pokuty

XIII.1	V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 	smluvní pokutu ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy z dlužné částky 	za každý den prodlení.

XIII.2	V případě, že zhotovitel nesplní termín nástupu na povedení opravy či údržby dle čl. IV. odst. 2 písm. a) a c) této smlouvy (každého jednotlivého pracovního příkazu) zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení až do dne nástupu na provedení opravy či údržby.

XIII.3	V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době (dle 	této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč 	za vadu a započatý den až do doby odstranění vady v záruční době.

XIII.4	V případě, že zhotovitel nenastoupí na odstranění havárie v termínu dle čl. IV. odst. 2 
písm.  b) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každou i započatou hodinu prodlení až do doby nástupu na odstranění havárie.

XIII.5	Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XIV.	Bezpečnost a ochrana na staveništi a požární ochrana

XIV.1	Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostorách staveniště, které se na realizaci díla dle této smlouvy podílí. Dále odpovídá za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a bezpečnosti provozu v prostoru staveniště.

XIV.2	Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně 	zdraví při práci. Je zodpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo 	zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle 	zvláštních předpisů.

XIV.3	Ostatní práva a povinnosti účastníků v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany 	vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

XV.	Životní prostředí a odpadové hospodářství

XV.1	Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat v maximální 	možné míře pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstraňovat 	odpad a nečistoty, které vznikly jeho činností. Je povinen zajistit likvidaci vzniklých 	odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat 	veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze zákona.

XV.2	Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání 	s odpady, které vzniknou při jeho činnosti a plně nese následný možný finanční postih 
od inspekce Ministerstva životního prostředí za nedodržování platných zákonů a vyhlášek.

XV.3	Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny v platném 	znění a při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby.

XVI.	Závěrečná ujednání

XVI.1	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

XVI.2	Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 	dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 	smlouvy a   
            podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

XVI.3	Smluvní vztah lze ukončit:

- písemnou dohodou smluvních stran

- písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran i bez udání důvodů, přičemž výpovědní lhůta činí tři měsíce a počítá se od prvého dne měsíce následujícího

po doručení výpovědi

- písemnou výpovědí objednatele v případě hrubého porušování této smlouvy ze strany zhotovitele přičemž výpovědní lhůta v tomto případě činí jeden měsíc a počítá se

od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi

- odstoupením od smlouvy za podmínek stanovených v občanském zákoníku.

XVI.4	Ujednání, která nejsou  výslovně upravena touto  smlouvou se  řídí  příslušnými
		ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

XVI.5	Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 	ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 	nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 	ustanovení novým.

XVI.6	Písemnosti se považují za doručené tehdy, resp. obdobně, jak je uvedeno v zákoně 	č.500/2004 Sb., o správním řízení (Správní řád), v platném znění.

XVI.7	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 	uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
	a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
	o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

XVI.8	Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 	oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno 	zhotovitel.

XVI.9	K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas Rady města Studénka udělený usnesením 	č. …………….., ze dne ……………, kterým bylo rozhodnuto o přidělení zakázky a uzavření 	smlouvy.

Přílohy:

Pracovní příkaz - vzor

Zadávací podmínky

Cenová nabídka zhotovitele ze dne ……………2025

Ve Studénce, dne  __.__.2025			V ___________________,  dne   __.__.2025

…………………………………………			…………………………………………

za  objednatele					    za zhotovitele

Příloha – pracovní příkaz (vzor)