Příloha č. 2

NÁVRH Smlouvy o dílo

č. MHÚM/2016/XXXX/SD

Objednatel

město Studénka

Sídlo:				nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

Zastoupeno:			Lubomírem Šobichem, starostou

Oprávněn jednat

ve věcech smlouvy:		Petr Odchodnický, místostarosta

zmocněný k podpisu smlouvy vnitroorganizační směrnicí

č. SM/14/2014/RMI – Výběr dodavatelů u zakázek malého rozsahu

IČ:				00298441

DIČ:				CZ00298441

Evidovaný v RES u ČSÚ

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:			924 801/0100

Oprávněné osoby:		Milena Tichavská, referent odboru MHÚM

Spojení:			556 414 335, 731 158 060, tichavska@mesto-studenka.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel

_____________________

Sídlo:				__________________________

Zastoupený:			__________________________

IČ:				__________________________

Zapsaný v OR:		__________________________

DIČ:				__________________________

Bankovní spojení:		__________________________

Číslo účtu:			__________________________

Oprávněné osoby:		__________________________

Spojení:	__________________________

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo následujícího znění:

- Předmět smlouvy

I.1	Touto smlouvou uzavíranou na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku se 	zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo „Výměna vstupních dveří do bytových domů v majetku města Studénky“ v nemovitostech uvedených v zadávacích podmínkách.

Přesný rozsah, popis, způsob provádění, kvalita a další náležitosti a požadavky  jsou 	definovány v této smlouvě a jejich přílohách, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o 	dílo. Jde zejména o zadávací podmínky ze dne 25.04.2016  k veřejné zakázce a cenovou 	nabídku zhotovitele.

I.2	Rozsah díla jako předmětu smlouvy

Dílem se rozumí provedení prací v rozsahu, kvalitě a druhu dodávaných materiálu dle čl. 2.1 	a 2.2 zadávacích podmínek ze dne 25.04.2016 a standardními technologickými a 	technickými postupy pro realizaci uvedeného rozsahu díla, za dodržení všech platných 	legislativních předpisů, norem a doporučení.

I.3	Součástí díla jsou dále:

I.3.1	zabezpečení   zařízení,   vybavení   a  prostorů,  ve  kterých  bude dílo realizováno 		před znečištěním a poškozením

I.3.2	zabezpečení  prostorů  a předmětu díla tak, aby nemohlo dojít k úrazu, osob
 		pohybujících se jak ve vnějších, tak vnitřních prostorách budov

I.3.3	provedení komplexního vyzkoušení všech prvků, systémů a zařízení tvořících
 		předmět  plnění  za  účasti osob  pověřených provozovatelem budov. Po dokončení, 		komplexním vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje
 		zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit zástupce
 		provozovatele

I.3.4.	likvidace nevyužitého materiálu a odpadu v souladu s platnou legislativou
	I.3.5	předání návodů k obsluze a údržbě instalovaných prvků

I.3.6	uvedení prostorů dotčených plněním předmětu smlouvy do původního stavu,
		a to včetně celkového úklidu před předáním a převzetím díla

Zhotovitel ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 	užití známo, že je škodlivý, nebo jinak nevhodný pro použití. Zhotovitel přebírá plnou 	odpovědnost za škody vzniklé objednateli případným porušením tohoto závazku.

Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít ve sjednané jakosti a v určeném 	provedení (bez funkčních nebo estetických vad) ve smluvně sjednané době předání a 	zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo.

II.	Základní ustanovení

II.1	Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností 	vyplývajících z této smlouvy bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 	občanský zákoník a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto 	zákoníku a předpisy vztahujícími se k provádění díla.

II.2	Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené  v této smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání 	jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, 	že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že 	osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. Porušení tohoto závazku 	jde k tíži té strany, která změnu včas neoznámila.

II.3	Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti na 	škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (pojistná ochrana pro případ škody, kterou 	pojištěný při své podnikatelské činnosti může způsobit třetí osobě, tj. škody na životě, zdraví 	nebo věci), a to na pojistnou částku nejméně v celkové výši 1.000.000,00 Kč.

II.4	Pojistné události vyplývající z výše uvedeného pojištění vyřizuje na své náklady zhotovitel, 	který v žádném případě nebude uplatňovat pojišťovnou neuspokojené nároky na 	objednateli. Pojištění odpovědnosti za škodu a případné plnění pojišťovny z titulu škod

tohoto typu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti vyplývající z případného nedodržení 	termínu v důsledku odstraňování škod.

II.5	Za škody způsobené zhotovitelem na jiném majetku objednatele při realizaci díla podle této 	smlouvy odpovídá zhotovitel podle obecně platných právních předpisů o náhradě škody.

II.6	Zhotovitel prohlašuje, že se v rámci přípravy a zpracování nabídky v plném rozsahu 	seznámil se zadáním objednatele, absolvoval prohlídku a seznámení se s místem realizace 	díla, v rámci prohlídky si ověřil stav a že si všechny nejasné podmínky a požadavky 	potřebné a nutné pro realizaci díla vyjasnil s oprávněným zástupcem objednatele.

II.7	Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění předmětu smlouvy.

II.8	Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 	uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III.	Místo plnění, provozovatelÉ

Místem plnění pro realizaci díla je:

1.	Bytové domy č.p. 808, 809, 810 a 811 na ulici Budovatelské

Kontaktní osoby objednatele:

pí Milena Tichavská		referent odboru MHÚM	-	731 158 060

Bc Lukáš Kaňuščák		referent odboru MHÚM	-	775 706 952

2.	Dům s byty zvláštního určení č.p. 779 na ulici Budovatelské

Kontaktní osoby objednatele:

pí Milena Tichavská		referent odboru MHÚM	-	731 158 060

Bc Lukáš Kaňuščák		referent odboru MHÚM	-	775 706 952

Místem plnění pro předání dokladových částí je Městský úřad Studénka, odbor místního hospodářství a údržby majetku, dveře č. 70.

IV.	Doba plnění

Doba plnění předmětu smlouvy dle článku I. je:

nejpozději do 30.09.2015.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle nebo jeho částech. Pokud toto přerušení ovlivní termín realizace díla (zhotovitel nemůže přesunout kapacity na jinou část díla), posunou se termíny přerušením dotčené o dobu přerušení prací.

V.	Cena díla

Cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. Cena odpovídá nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení a platí až do doby ukončení smlouvy.

Jednotlivé dílčí částky jsou uvedeny v nabídce, vypracované zhotovitelem v rámci zadávacího řízení, doplněném o položky, u kterých je zhotovitel přesvědčen a objednateli prokázal, že jsou nezbytné k provedení díla v plném rozsahu a bezvadné kvalitě.

Nabídka zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.

Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena dle tohoto odstavce zahrnuje veškeré náklady na úplné dokončení předmětu smlouvy dle čl. I. této smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu. Cena je neměnná i v případě jakýchkoliv víceprací v průběhu realizace díla, pokud by tyto nevzešly z důvodů uvedených v čl. VI. této smlouvy.

Cena díla:

Cena bez DPH za výměnu dveří v bytových domech

č.p. 808, 809, 810 a 811 na ul. Budovatelské			…………….,00 Kč

Cena bez DPH za výměnu dveří v domě s byty zvláštního

určení č.p.  779 na ul. Budovatelské					…………….,00 Kč

____________________________________________________________________

Cena bez DPH za výměnu dveří celkem				……………..,00 Kč

K této částce bude připočítána DPH ve výši sazby platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Jelikož se jedná o plnění uvedené v § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, použije se režim přenesené daňové povinnosti.

VI.	Překročení nabídkové ceny

VI.1	Při realizaci díla podle této smlouvy nelze uplatnit jakékoliv požadavky na vícepráce. 	Objednatel má za to, že zhotovitel v cenové nabídce předložené ve výběrovém řízení 	přezkoumal a zohlednil proveditelnost díla a vše zahrnul do navržené smluvní ceny.

VI.2	Požadavky na navýšení ceny díla z důvodů těchto víceprácí je zhotovitel povinen 	uplatnit u objednatele písemnou formou.

VI.3	V tomto případě budou práce vyvolané takovými nepředvídatelnými skutečnostmi 	oceněny dohodou smluvních stran na základě ověření cen nejméně u dvou dodavatelů.

VI.4	O částku, která vyplyne z tohoto ocenění, bude v souladu se zákonem formou dodatku ke 	smlouvě zvýšena celková cena sjednaná ve smlouvě. Změna ceny nemůže mít zpětnou 	účinnost. Zhotovitel je oprávněn vícepráce realizovat teprve po jejich písemném 	odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, resp. po podpisu dodatku ke smlouvě.

- Vlastnictví díla, nebezpečí škody, pojištění zhotovitele a díla

Vlastnictví zhotovovaného díla se řídí ustanoveními § 2599 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, není-Ii mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

VII.1	Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 
	z jakých příčin k nim došlo.

VII.2	Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí 	díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

VII.3	Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 	opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 	jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 	tuto škodu odstranit a není-Ii to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 	nese zhotovitel.

VII.4	Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

VII.5	Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 	přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

VII.6	Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech  	(vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

- způsobené provozní činností,

- způsobené vadným výrobkem,

- vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,

- vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,

- vzniklé na věcech provozovatele budov,

- způsobené objednateli

VII.7	Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 	škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné 	částky je stanovena na 500.000,-.Kč.

VII.8	Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy o dílo.

VII.9	Nepředložení dokladu zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli, ani 
	v dodatečné přiměřené lhůtě, je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k 	odstoupení od smlouvy.

VIII.	Platební podmínky

VIII.1	Zálohy na realizaci díla dle této smlouvy nejsou sjednány.

VIII.2	Objednatel potvrzuje, že pro realizaci díla čl. I. této smlouvy má vytvořeny dostatečné 	finanční zdroje.

VIII.3	Platba bude provedena za celé dílo souhrnně.

VIII.4	Podkladem pro úhradu smluvní ceny zhotoveného díla bude faktura, která musí obsahovat 	náležitosti dle § 435 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, číslo této smlouvy a 	předávací protokol předmětu díla bez vad a nedodělků, podepsaný oběma smluvními 	stranami.

VIII.5	Faktura má splatnost  30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Peněžitý závazek 	objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet 	zhotovitele.

VIII.6	Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně 	prostřednictvím držitele poštovní licence.

VIII.7	Faktury, včetně jejich příloh, budou objednateli předány ve dvou vyhotoveních.

VIII.8	V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje 	chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn 	vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení 	opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 	nové faktury.

VIII.9	Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 	lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.

VIII.10	Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou faktury nezaplacené 
	v termínu splatnosti nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými 	právními předpisy.

IX.	Staveniště

IX.1	Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště protokolárně – zápisem o předání a 	převzetí staveniště.

IX.2	Objednatel umožní na staveništi bezplatné užívání prostor pro skladování materiálů a 	výrobků zhotovitele.

IX.3	Zhotovitel vyklidí užívané prostory - staveniště nejpozději do 3 dnů po podpisu protokolu o 	předání a převzetí díla pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

IX.4	Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.

IX.5	Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště.

IX.6	Zhotovitel bude hradit elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média 	provozovateli na základě dohody, kterou v písemné podobě předloží objednateli před 	zahájením díla.

X.	Jakost díla

X.1	Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 	předpisy souvisejícími s realizací díla, podle schválených technických a technologických 	postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými 	normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných 	technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla.

X.2	Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou 	povinností
	zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

X.3	Dílo musí vykazovat parametry  stanovené  zadávacími  podmínkami  uvedenými v čl. I. 
a nesmí se odchýlit  od ČSN a  technických  požadavků  na realizaci díla, dle kterých je nabídka zhotovitele zpracovaná s výjimkou ČSN 730 540-2, tj. utěsnění funkční spáry (mezi ostěním a otvorovou výplní).

X.4	V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací 	dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 	s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami.

X.5	Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem,
	tj. certifikáty a prohlášeními o shodě předanými objednateli zhotovitelem při předání a 	převzetí díla.

X.6	Stavební práce budou realizovány  při splnění všeobecných  podmínek ve smyslu ust. § 	52586 a následujících Občanského zákoníku.

XI.	Provádění díla

XI.1	Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své 	nebezpečí.

XI.2	Při realizaci díla budou dodrženy platné předpisy a vyhlášky, technologické postupy, 	postupy stanovené výrobci a dodavateli jednotlivých materiálů a komponent, zhotovitel bude 	plnit požadavky dotčených orgánů a organizací při provádění díla. Pokud porušením těchto 	předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady související s odstraněním 	škod zhotovitel.

XI.3	Realizací díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních 	prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech 	činností spojených s plněním předmětu smlouvy nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy 	do užívání.

XI.4	V případě potřeby omezení provozu nad rámec odsouhlaseného časového plánu, 	zhotovitel dohodne s provozovatelem nezbytnou úpravu časového plánu, o čemž 	provede zápis, který provozovatel potvrdí svým podpisem.

XI.5	Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 	podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Zhotovitel je povinen na 	požádání ze strany objednatele předložit oprávněné osobě objednatele doklad o splnění 	této podmínky.

XI.6	Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování bezpečnosti a majetku osob, 	nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací 	apod.. Zhotovitel je povinen zabezpečit řádný úklid znečištěných ploch a prostranství, 	které byly jeho činností dotčeny.

XI.7	Zhotovitel je povinen si sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů vyplývajících 	z realizace předmětu díla.

XI.8	Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 	povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

XI.9	Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost, ochranu zdraví všech svých osob 	v prostoru staveniště a dodržování hygienických předpisů a zabezpečí vybavení 	pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel neodpovídá za bezpečnost osob, 	které mají přístup do prostor objednatele, pokud se budou v prostoru staveniště nacházet 	neoprávněně.

XI.10	Pokud činností zhotovitele (opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 	vyplývajících ze zákona, ČSN, nebo jiných norem, nebo podmínek vyplývajících z této 	smlouvy) bude objednateli nebo jiným subjektům způsobena škoda, je zhotovitel povinen 	bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit. Veškeré náklady s tím spojené nese 	zhotovitel. Není-li to možné, pak je povinen poskytnout přiměřenou finanční náhradu.

XII.	Předání díla

XII.1	Objednatel má právo nezahájit řízení resp. předávání díla, není-li na staveništi pořádek, 	zejména nejsou-li prostory dotčené realizací díla řádně vyčištěny a uklizeny, nebo není-li ze 	staveniště odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích.

XII.2	Zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla

XII.3	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním 	objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel 	povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, 	a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo je považováno za dokončené až po ukončení všech prací 	a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí. O průběhu opakovaného 	předání bude rovněž pořízen zápis.

XII.4	O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude 	obsahovat :

- označení díla

- označení objednatele a zhotovitele díla

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích 	dodatků

- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá

- datum a místo sepsání zápisu

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele

- seznam převzaté dokumentace

- náklady za provedení díla

- termín vyklizení staveniště

- datum ukončení záruky na dílo.

XII.5	Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických 	norem a předpisů a v souladu s technologickými postupy, provedených zkouškách, revizích, 	atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě na použité 	materiály, návody na používání a údržbu instalovaných zařízení a doklady o protokolárním 	zaškolení zaměstnanců provozovatele o seznámení a zacvičení s obsluhou instalovaných 	zařízení.

XII.6	Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za 	nutné.

XII.7	Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, nebo okamžikem, kdy bude 	zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k předání nedostaví, 	přestože k němu byl řádně vyzván.

XII.8	Objednatel je povinen převzít dílo, pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti, bez vad 	a v souladu s podmínkami a účelem této smlouvy a jejich příloh. Zhotovitel je povinen 	odstranit nedodělky resp. vady těch částí díla, které dodával, a to i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá.

XIII.	Záruční podmínky a odpovědnost za vady díla

XIII.1	Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 	vady díla zjištění po celou dobu záruční lhůty.

XIII.2	Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou, vyšší 	mocí případně běžným opotřebením.

XIII.3		Na dokončené dílo se sjednává záruční lhůta v délce 72 měsíců. Počátek běhu záruční lhůty je stanoven od data předání a převzetí dokončeného díla. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

XIII.4	Způsob uplatnění reklamace a nástup na odstranění reklamovaných vad:

- Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně bez zbytečného odkladu po 	jejich zjištění a umožnit prohlídku vad na místě. V reklamaci musí být vady popsány 	a uvedeno jak se projevují. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne  	záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční 	lhůty se považuje za včas uplatněnou,

b)	Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně
 		oznámit objednateli zda reklamaci uznává  či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 		to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém
 		termínu nastoupí na odstranění vady.

c)	Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 		povinen nastoupit na odstraňování vady do 24 hodin po obdržení reklamace,

d)	Nenastoupí-li   zhotovitel   k   odstranění   vady do 7 dnů po obdržení reklamace 		nebo v dohodnutém termínu resp. po termínu navrženém objednatelem, je
 		objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou  firmu.
  		a zhotovitel je povinen uhradit vzniklé náklady za odstranění vady.

g)	Záruka se vztahuje na celé dílo, tj. veškeré dodávky a práce s realizací díla
 		spojených.

h)	Zhotovitel nezodpovídá za vady a nedostatky, které mají původ v nevhodném
 		užívání díla, v nedostatečné údržbě, v užívání díla k jinému účelu než bylo dáno 		zadávací dokumentací.

i)	Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.

XIV.	Smluvní pokuty

XIV.1	V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 	smluvní pokutu ve výši stanovené obecně závaznými  právními předpisy z dlužné částky za 	každý den prodlení.

XIV.2	Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného touto 	smlouvou z důvodu na své straně, je povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši 	1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení až do dne dokončení díla.

XIV.3	V případě, nesplnění termínu odstranění závad a nedodělků, sepsaných při 	protokolárním 	předání a převzetí stavby, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 	500,- Kč za každý den prodlení  za každou jednotlivou vadu a nedodělek až do dne 	úplného odstranění vad a nedodělků.

XIV.4	Při nesplnění termínu vyklizení staveniště, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 500,- Kč za 	každý den prodlení až do dne předání staveniště zpět objednateli.

XIV.5	Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den, který 	uplyne poté, co se objednatel nedostaví k předání a převzetí díla, písemně svolaného v 	souladu s odst. XII.2, nebo co stavbu bezdůvodně odmítne převzít.

XIV.6	Žádná ze smluvních stran nebude pokutována za případné nesplnění některého ze 	závazků v případě, že takové neplnění je prokazatelně přímým důsledkem zásahu 	vyšší moci. Pro účely této smlouvy je jako vyšší moc chápána pouze: válka (vyhlášená 	nebo nevyhlášená), přírodní katastrofa (s výjimkou požáru způsobeného činností 	zhotovitele příp. jeho subdodavatelů), prokázaná sabotáž.

XIV.7	V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká 	nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

XIV.8	Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 	prodlení s plněním.

XIV.9	Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XV.	Bezpečnost a ochrana na staveništi a požární ochrana

XV.1	Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostorách staveniště, které se na realizaci díla dle této smlouvy podílí. Dále odpovídá za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a bezpečnosti provozu v prostoru staveniště.

XV.2	Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně 	zdraví při práci. Je zodpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo 	zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a 	nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle 	zvláštních předpisů.

XV.3	Ostatní práva a povinnosti účastníků v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany 	vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

XVI.	Životní prostředí a odpadové hospodářství

XVI.1	Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat v maximální 	možné míře pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstraňovat 	odpad a nečistoty, které vznikly jeho činností. Je povinen zajistit likvidaci vzniklých 	odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat 	veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze zákona.

XVI.2	Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání 	s odpady, které vzniknou při jeho činnosti a plně nese následný možný finanční postih od 	inspekce Ministerstva životního prostředí za nedodržování platných zákonů a vyhlášek.

XVI.3	Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny v platném 	znění a při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu 	stavby.

XVII.	Závěrečná ujednání

XVII.1	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

XVII.2	Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 	dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 	smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

XVII.3	Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 	to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 	oprávněných k popisu smlouvy.

XVII.4	V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 	odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. 	Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní 	straně.

XVII.5	Odstoupí-Ii některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 	vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,

- objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré
		potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby,

- zhotovitel do 3 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech 	provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,

- zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,

- objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 3 dnů,

- zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby,

- objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat 	zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný, nevyúčtovaný materiál a zařízení 
	a vyklidí staveniště nejpozději do 35 dnů po předání a převzetí stavby,

- zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a zpracuje  fakturu,

- objednatel uhradí fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. VIII.5 této smlouvy.

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně 	jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla.

XVII.6	Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 	ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 	nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 	ustanovení novým.

XVII.7	Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských 	oprávnění.

XVII.8	Písemnosti se považují za doručené tehdy, resp. obdobně, jak je uvedeno v zákoně 	č.500/2004 Sb., o správním řízení (Správní řád), v platném znění.

XVII.9	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 	uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 	srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o 	celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

XVII.10Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 	oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom 	vyhotovení.

XVII.11Nedínou součástí této smlouvy a její přílohou č. 1 jsou zadávací podmínky ze dne 	25.04.2016 a cenová nabídka zhotovitele – příloha č. 2.

XVII.12K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas Rady města Studénka udělený usnesením 	č. xxx/xx/16, ze dne xx.xx.2016, kterým bylo rozhodnuto o přidělení zakázky a uzavření 	smlouvy.

Přílohy:

- Zadávací podmínky veřejné zakázky ze dne 25.04.2016

- Cenová nabídka zhotovitele

Objednatel:

Ve Studénce, dne _________________		_________________________________

Petr Odchodnický

místostarosta

Zhotovitel:

V_ _______, dne _______________	__		_________________________________

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx