Návrh

Smlouvy o dílo

č. MHÚM/2019/00xx/SD

Objednatel

město Studénka

Sídlo:				nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

Zastoupené:			Lubomírem Šobichem, místostarostou

IČ:				00298441

DIČ:				CZ00298441

Evidovaný v RES u ČSÚ

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:			924 801/0100

Oprávněné osoby k jednání

ve věcech technických a

a převzetí díla:			Ing. Milan Kyjovský, vedoucí odboru MHÚM

Bc. Lukáš Kaňuščák, referent odboru MHÚM

Spojení:			556 414 331,

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel

_____________________

Sídlo:				__________________________

Zastoupený:			__________________________

IČ:				__________________________

Zapsaný v OR:			__________________________

DIČ:				__________________________

Bankovní spojení:		__________________________

Číslo účtu:			__________________________

Oprávněné osoby:		__________________________

Spojení:	__________________________

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo následujícího znění:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Touto smlouvou uzavíranou na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo „Oprava omítek v suterénu na Základní škole Butovická ve Studénce“. Přesný rozsah, popis, způsob provádění, kvalita a další náležitosti a požadavky jsou definovány v této smlouvě a jejich přílohách, které tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jde zejména o zadávací podmínky ze dne 15.07.2019  k veřejné zakázce, projektovou dokumentaci „Oprava omítek v suterénu na ZŠ Butovická“ (dále jen PD) a cenovou nabídku zhotovitele, které jsou přílohou této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

1.2 Rozsah díla jako předmětu smlouvy

Dílem se rozumí provedení prací v rozsahu, kvalitě a druhu dodávaných materiálu dle čl. 3.1 zadávacích podmínek ze dne 15.07.2019, PD a standardními technologickými a technickými postupy pro realizaci uvedeného rozsahu díla, za dodržení všech platných legislativních předpisů, norem

a doporučení.

1.3 Součástí díla jsou dále:

1.3.1	zabezpečení zařízení, vybavení a prostor, ve kterých bude dílo realizováno před znečištěním a poškozením

1.3.2	zabezpečení prostorů a předmětu díla tak, aby nemohlo dojít k úrazu, osob
 		pohybujících se v prostoru staveniště

1.3.3	provedení komplexního vyzkoušení všech prvků, systémů a zařízení tvořících
 		předmět plnění za účasti osob pověřených provozovatelem budovy.

1.3.4.	likvidace nevyužitého materiálu a odpadu v souladu s platnou legislativou

1.3.5	uvedení prostor dotčených plněním předmětu smlouvy do původního stavu, a to
	 včetně celkového úklidu před předáním a převzetím díla

Zhotovitel je povinen při realizaci díla nepoužit žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, nebo jinak nevhodný pro použití. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli případným porušením této povinnosti.

Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít ve sjednané jakosti a v určeném provedení (bez funkčních nebo estetických vad) ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo.

Místo realizace stavby:	Základní školy Butovická – stavba občanského vybavení, č.p. 346 
na ulici Butovické ve Studénce.

Kontaktní osoba provozovatele:

Mgr. Aranka Horváthová		ředitelka ZŠ			556 400 364

Kontaktní osoby objednatele:

Bc. Lukáš Kaňuščák			referent odboru MHÚM	-	775 706 952

Milena Tichavská			referent odboru MHÚM		731 158 060

Místem plnění pro předání dokladových částí je Městský úřad Studénka, odbor místního hospodářství a údržby majetku, kancelář č. 75.

2. Základní ustanovení

2.1 Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku a předpisy vztahujícími se k provádění díla.

2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené  v této smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. Porušení této povinnosti jde k tíži té strany, která změnu včas neoznámila.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou a po celou dobu bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu 
o pojištění odpovědnosti na škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (pojistná ochrana pro případ škody, kterou pojištěný při své podnikatelské činnosti může způsobit třetí osobě, tj. škody na životě, zdraví nebo věci), a to na pojistnou částku nejméně 1.000.000,00 Kč. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele mu doložit kopii takovéto pojistné smlouvy.

2.4 Pojistné události vyplývající z výše uvedeného pojištění vyřizuje na své náklady zhotovitel, který v žádném případě nebude uplatňovat pojišťovnou neuspokojené nároky na objednateli. Pojištění odpovědnosti za škodu a případné plnění pojišťovny z titulu škod tohoto typu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti vyplývající z případného nedodržení termínu v důsledku odstraňování škod.

2.5 Za škody způsobené zhotovitelem na jiném majetku objednatele při realizaci díla podle této smlouvy odpovídá zhotovitel podle obecně platných právních předpisů o náhradě škody.

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění předmětu smlouvy ve smyslu 
§ 5 odst. 1 OZ.

2.7 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají
 po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

3. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy 
a v uvedené době plnění.

3.2 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k řádnému provedení díla podle této smlouvy.

3.3 Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli případným porušením povinností plynoucích z této smlouvy.

3.4 Dílo podle této smlouvy bude realizováno v rozsahu cenové nabídky zhotovitele.

3.5 Objednatel má právo kontrolovat průběh realizace díla, provádění díla a požadovat po zhotoviteli zdůvodnění zvoleného postupu.

3.6 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku 60 měsíců od převzetí díla.

4. CENA

4.1 Cena za realizaci díla dle čl. 1. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena díla bez DPH				……………..,00 Kč

DPH ____%					……………..,00 Kč

Cena díla celkem				……………..,00 Kč

Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena  v souladu s platnými daňovými předpisy.

Objednatel prohlašuje, že výše uvedené plnění není používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro toto plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a) zákona o DPH.

4.2. Cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. Cena odpovídá nabídce předložené zhotovitelem. Cenová nabídka zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, 
a to až do doby dokončení díla.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena dle tohoto odstavce zahrnuje veškeré náklady na úplné dokončení předmětu smlouvy dle čl. 1. této smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu.  Smluvní strany si ujednávají, že cena díla cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla 
je zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována 
a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla 
ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy 
či obecně závazných právních předpisů povinen.

4.3 Podkladem pro úhradu smluvní ceny zhotoveného díla bude faktura, která musí obsahovat náležitosti dle § 435 OZ, číslo této smlouvy a předávací protokol předmětu díla bez vad a nedodělků, podepsaný oběma smluvními stranami.

4.4 Faktura má splatnost 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Peněžitý závazek objednatele 
se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

4.5 V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

4.6 Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.

4.7 Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou faktury nezaplacené v termínu splatnosti nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

5. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo (dokončit a předat jej) v souladu s touto smlouvou nejpozději do 15.11.2019.

6. VLASTNICKÉ PRÁVO

6.1 Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku zhotovitel.

6.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

7.1 Nejpozději do 10 dnů po dokončení provádění díla, vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla.

7.2 Objednatel převezme provedené dílo do 10 dnů od oznámení zhotovitele o dokončení díla.

7.3 O předání provedeného díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem sepíší smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady objednatele.

7.4 Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

8.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou.

8.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.

9. POVINNOSTI OBJEDNATELE

9.1 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy.

9.2 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy.

10. STAVEBNÍ DENÍK

10.1 Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a přílohy č. 5 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Do deníku zhotovitel zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh výstavby. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisu připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.)

10.2 Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Zápisy provedené do stavebního deníku se nepovažují za změnu smlouvy 
o dílo.

10.3 Veškeré zápisy o změnách vyžadující odsouhlasení objednatele budou uvedeny ve stavebním deníku a vyjádření k těmto zápisům budou provedeny do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, 
že s tímto obě strany souhlasí.

10.4 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

10.5 Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do jejího řádného předání. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem ve sjednané jakosti a v určeném provedení.

10.6 Zhotovitel při předání díla odevzdá objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál stavebního deníku.

10.7 Stavební deník musí být k dispozici na stavbě

11. SANKCE

11.1. V případě, že zhotovitel nesplní termín provedení díla zahrnující jeho dokončení a předání díla 
v souladu ustanovením čl. 5. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 200,00 Kč za každý i započatý den prodlení až do dne předání díla bez vad a nedodělků.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Zhotovitel je plně zodpovědný za bezpečnost práce a pořádek na staveništi a koordinací prací.

12.2 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

12.3 Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

12.4 Tato Smlouva se řídí právem České republiky.

12.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom originále.

12.6 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným 
a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

12.7 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

Zadávací podmínky ze dne 19.07.2019

Cenová nabídka zhotovitele

Ve Studénce, dne  __.__.2019			Ve __________________,  dne   __.__.2019

…………………………………………			…………………………………………

za  objednatele					    za zhotovitele