#### ZADÁvací podmínky

- na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu

„PD – Rekonstrukce otopné soustavy budovy MěÚ“

- ZADAVATEL ZAKÁZKY

##### město Studénka

se sídlem:		nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

zastoupené:		Liborem Slavíkem, starostou

IČ:			00298441

DIČ:			CZ 00298441

- Všeobecná ustanovení

- Vyhlašovaná veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ust. § 27 ZZVZ. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není dle ust. § 31 ZZVZ zadávaná žádným z postupů podle ZZVZ.

- Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy (např. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace, apod.), tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 ZZVZ (zásad rovného zacházení, transparentnosti, nediskriminace a přiměřenosti).

- PŘEDMĚT zakázky, Zadávací dokumentace, místo a PředpoklÁDANÁ doba plnění

- Předmět zakázky

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pod názvem „PD – Rekonstrukce otopné soustavy budovy MěÚ“ pro provedení stavby, vč. obstarání všech dokladů opravňujících zadavatele dílo dle projektové dokumentace realizovat. Dokumentace bude zpracována dle platné legislativy, zejména dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jakožto prováděcího předpisu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Ověření podkladové dokumentace, provedení průzkumů a sond.

- Zmapování stávající otopné soustavy potřebné pro objektivní zpracování projektové dokumentace (zhodnocení celé soustavy od zdroje přes jednotlivé stoupačky až k radiátorům, návrh optimálního řešení a plné využití nejmodernějších regulačních prvků).

- Zpracování harmonogramu výstavby – odhad délky výstavby v týdnech.

Projektová dokumentace by měla řešit:

- rekonstrukci otopné soustavy s rozdělovačem, rozdělenou na etapy, aby mohl být zachován provoz MěÚ,

- návrh topných těles s rozvody dle energetické náročnosti budovy,

- posouzení a napojení na stávající vzduchotechniku,

- ekvitermní regulaci s rozdělením budovy do sekcí (regulace podle ekvitermní křivky), možnost regulace se vzdáleným přístupem,

- stanovení jmenovitých průtoků nebo nastavení každého TRV,

- provedení hydraulického přepočtu a hydraulické vyvážení otopné soustavy,

- návrh řízení tlakových rozdílů, včetně stanovení maximálních regulačních odchylek

- regulaci topných těles,

- termické vyvážení dynamické soustavy,

- návrh odvzdušnění otopné soustavy,

- vše bude doloženo závěrečnou technickou zprávou s regulačním plánem,

- všechny práce vyvolané rekonstrukcí otopné sousatvy,

- technologický postup provádění prací.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále provádění autorského dozoru při realizaci díla na základě projektové dokumentace a očekávaného harmonogramu realizace díla – kontrolní den 1 x za 7 dní v počtu dle harmonogramu výstavby. Dále pak účast na předání staveniště a přejímce díla.

Jedná se převážně o činnosti:

- kontrola a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací,

- povolování změn a odchylek od vlastního řešení projektu,

- spolupráce s TDS a koordinátorem BOZP při řešení problémů.

Bližší specifikace v návrhu smlouvy o dílo.

Podklady:

- Pasport objektu z roku 2009,

- PD oprava topného systému budovy MěÚ Studénka 2003,

- PD Oprava sociálního zařízení 1.NP,

- Energetický štítek obálky budovy (dále také „EŠOB“) dle ČSN 730540-2,

- Průkaz energetické náročnosti budovy na stav po zateplení (dále také „PENB“),

- Energetický posudek budovy MěÚ.

U PD:

PD pro provedení stavby bude odsouhlasena oprávněnou osobou (koordinátor BOZP) a mimo jiné v ní bude uvedeno, zda bude realizace díla podléhat ohlašovací povinnosti (IBP), zda bude nutno vypracovat plán BOZP, zda bude při realizaci díla nutno ustanovit koordinátora BOZP. V PD a výkazech výměr budou zahrnuta veškerá nezbytná opatření pro zajištění BOZP na staveništi a následném provozu objektu. Případná opatření rizik zjištěných koordinátorem BOZP budou zapracována v PD, resp. v rozpočtech a výkazech výměr.

Výstup:

PD pro provádění stavby (zadávací řízení) bude vyhotovena (včetně výkazů výměr, resp. rozpočtů jak naceněných, tak slepých) v 6 paré a 1 x v digitální podobě (CD/DVD) – výkresy s příponou *.dwg a *.pdf, textové zprávy ve formátu s příponou *.doc a *.pdf, tabulkové ve formátu s příponou *.xls, *.xml a *.pdf. Vyjádření veškerých dotčených subjektů budou převedena do digitální podoby s příponou *.pdf. Projektová dokumentace v datové podobě bude značena a řazena jako v podobě papírové. Z počtu 6 paré budou autorizovány 4 paré dokumentace.

Součástí projektové dokumentace bude rozpočet (výkaz výměr) – naceněný i „slepý“, rozpracován do nejmenších podrobností v členění na jednotlivé stavební objekty a bude zpracován dle vyhl. č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jakožto prováděcího předpisu zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

- Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je tvořena těmito Zadávacími podmínkami, Návrhem smlouvy. Tyto dokumentace budou přístupné pomocí dálkového přístupu na internetu na adrese

|  | https://zakazky.mesto-studenka.cz/vz00000945 |
| --- | --- |

kde si je dodavatelé mohou stáhnout do svého počítače.

- Místo plnění:

Předání projektové dokumentace

MěÚ Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, odbor SŘÚPaR

Autorský dozor

Místem plnění je Městský úřad Studénka, sídlo objednatele.

- Předpokládaný termín plnění je:

Předání PD pro provádění stavby do 90 dnů od podpisu smlouvy o dílo

- Předpokládaná hodnota zakázky je:

240.000,- Kč bez DPH

- Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

  - Základní způsobilost:

Uchazeč ve své nabídce předloží

- čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti, obdobně jako dle § 74, zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ZZVZ

  - Profesní způsobilost:

Uchazeč ve své nabídce předloží:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, obdobně jak je uvedeno v § 77 odst. 1) ZZVZ,

- doklad, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky – oprávnění k „Projektová činnost ve výstavbě“, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, obdobně jak je uvedeno v § 77 odst. 2), písm. a) ZZVZ,

- doklad, že je uchazeč odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (autorizace – pozemní stavby / technika prostředí staveb), obdobně jak je uvedeno v § 77 odst. 2), písm. c) ZZVZ,

  - Technická kvalifikace:

Uchazeč prokáže splnění technické kvalifikace, obdobně jako dle ust. § 79 odst. 2, písm. b) ZZVZ, předložením:

- seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele;

Požadovaná minimální úroveň:

Dvě služby obdobného charakteru provedené dodavatelem za poslední 3 roky (obdobným charakterem se rozumí projektování otopných soustav či jejich rekonstrukce). Zároveň každá s realizační hodnotou stavebních prací ve výši min. 400 tis. Kč.

Způsob prokázání:

Seznam služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení dle výše uvedené specifikace. Součástí seznamu musí být popis a cena díla, ze kterých musí výslovně vyplývat splnění minimálních požadavků zadavatele, dále doba a místo provádění prací, kontakt na objednatele pro ověření reference (jméno, telefon, e-mail).

Plnění prostřednictvím jiných osob

V případě prokazování části kvalifikace prostřednictvím jiných osob, je tato jiná osoba povinna plnit příslušnou část zakázky, ke které se prokazována kvalifikace vztahuje. Účastník v nabídce doloží smlouvu s touto osobou.

Uchazeč doloží doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii, čestná prohlášení – originály.

- Vysvětelní zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemné vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí písemné žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

- Kritéria pro výběr dodavatele

Tato zakázka bude mít jako základní hodnotící kritérium pro zadání zakázky nejnižší celkovou nabídkovou cenu.

- Způsob zpracování nabídek

Dodavatel ve své nabídce uvede celkovou nabídkovou cenu v členění:

PD pro realizaci, vč. rozpočtů, výkazů výměr

Cena díla bez DPH				………………. Kč

DPH (__%)					………………. Kč

Cena díla včetně DPH				………………. Kč

Autorský dozor

Cena díla bez DPH				………………. Kč

DPH (__%)					………………. Kč

Cena díla včetně DPH				………………. Kč

Celková nabídková cena včetně DPH		………………. Kč

- Způsob hodnocení nabídek

Pro hodnocení nabídek dle nejnižší nabídkové ceny bude použito seřazení nabídek do vzestupného pořadí. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny.

- Způsob předložení nabídky

Uchazeč předloží svou nabídku formou Návrhu smlouvy o dílo, která musí být podepsána osobou oprávněnou za uchazeče podepisovat. Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat veškeré požadavky stanovené Návrhem smlouvy předané zadavatelem, příp. tento musí být součástí (přílohou) Návrhu smlouvy o dílo vypracované uchazečem (v nezměněné podobě). Doklady uvedené v čl. 4. přiloží uchazeč k návrhu smlouvy.

Nabídka musí být podána písemně, v uzavřené obálce, označené názvem zakázky:

„PD – Rekonstrukce otopné soustavy budovy MěÚ“

a heslem NEOTEVÍRAT, na které musí být také uvedena adresa, na niž je možno zaslat vyrozumění o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky:

Krycí list nabídky – obsah nabídky

  - Návrh smlouvy o dílo

  - Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů

- Základní způsobilost

- Profesní způsobilost

- Technická kvalifikace

- Termíny a Lhůty

  - Zadavatel stanovuje na 18.03.2020 v 9:30 hodin prohlídku místa plnění se srazem účastníků před kanceláří č. 25 odboru stavebního řádu územního plánování a rozvoje městského úřadu Studénka

  - Uchazeč je povinen svou nabídku doručit nejpozději do 01.04.2020 do 10:00 hodin na adresu zadavatele. Opožděně podané nabídky zadavatel neotevírá a vyrozumí uchazeče o tom, že nabídka byla podána po lhůtě.

  - Otevírání obálek se uskuteční dne 01.04.2020 v 10:10 hodin, v sídle zadavatele, místnost 
č. 52. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové komise, zástupci zadavatele a zástupci dodavatelů (max. 1 osoba za jednoho dodavatele).

- Závěrečná ustanovení

  - V případě nedodržení požadavků zadavatele bude nabídka automaticky vyřazena.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zakázky nebo zakázku zrušit.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit všechny informace, které požadoval 
v rámci zadávacího řízení, např. výsledek hodnocení nabídek spolu s cenou za realizaci zakázky.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o zrušení veřejné zakázky
do 5 pracovních dnů po rozhodnutí na profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení o zrušení veřejné zakázky považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru na profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení o výběru považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Datum:		04.03.2020

„otisk razítka“

Jméno a příjmení:	Ing. Radmila Nováková

Funkce:		vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje

Příloha:

- Krycí list nabídky

- Vzor ČP základní způsobilost

- Vzor reference