Smlouva o dílo

č. MHÚM/2026/00xx/SD (dle objednatele)

na stavební práce pod názvem

Oprava MK mezi parkem TGM a ZŠ FKT.

I.

Smluvní strany

# město Studénka

se sídlem:		nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

zastoupeno:		Jiřím Švagerou, místostarostou zmocněným k podpisu smlouvy vnitroorganizační směrnicí č. SM/01/2025/SŘÚPaR – Výběr dodavatelů u zakázek malého rozsahu

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.

číslo účtu:		924801/0100

IČ:			002 98 441

DIČ:			CZ00298441

telefonní číslo:	556 414 354

DS:                                   vz3bvhc

e-mail:		dostal@mesto-studenka.cz

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a převzetí díla:

Ing. Lubomír Svoboda – vedoucí odboru MHÚM

Ing. Radim Dostál – referent odboru MHÚM

jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

zastoupen:

se sídlem:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

telefonní číslo:

e-mail:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

- Tato smlouva o dílo je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními smlouvy o dílo dle § 2586 a násl.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření dohody. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

- Zhotovitelé prohlašují, že jsou odborně způsobilí k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy ve smyslu § 5 odst. 1 občanského zákoníku.

III.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je sjednání obchodních, platebních a dalších podmínek pro provádění níže specifikovaného díla dle stavebního objektu SO 103, a to podle potřeb objednatele.

- Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě příjezdové cesty odstraněním betonových panelů a nahrazením živičným povrchem, vč. nahrazení přilehlých obrubníků novými. Přilehlý chodník bude obnoven ve stávajícím prostoru novou zámkovou dlažbou. Část prostoru bude vyhrazena pro kontejnery na odpad a stojany na kola. Výměry jednotlivých opravovaných ploch jsou v položkovém rozpočtu.

Před započetím stavby zhotovitel zajistí nová vytýčení a vyjádření vlastníků či správců dotčených sítí a pozemků na vlastní náklady. Komunikace i pozemky pod komunikacemi jsou ve vlastnictví města Studénky. Přechodné dopravní značení osadí zhotovitel. Při stavbě budou dodržovány zásady ochrany stromů, porostů a zelených ploch dle platných norem.

Jedná se o opravu příjezdové cesty z betonových panelů. vč. přístupů ke kontejnerům spočívající v odstranění stávajících vrstev podkladů, rovněž budou vybourány obrubníky a odkopána přebytečná zemina. Stávající povrch prostoru bude nahrazen živičným povrchem, novými betonovými obrubami tl. 15 cm. Dále se jedná o opravu chodníku zámkovou dlažbou tl. 60 mm, kontejnerových stání, výměnu stojanů na kola a nové DZ. Všechny úkony jsou popsány v Technické zprávě a Položkovém rozpočtu.

Konkrétně se požaduje:

- odstranění stávajících panelů a živičného povrchu na komunikaci odkopání přebytečné zeminy (vč. odvozu a likvidace odpadu na skládce)

- odstranění přilehlých obrubníků (vč. odvozu a likvidace na skládce), odstraněné obrubníky budou nahrazeny novými betonovými obrubami tl. 15 cm a usazenými v betonové loži

- stávající silniční dešťové budou obnoveny (vyčištění, výšková úprava dle nové nivelity povrchu, popř. nové usazení vpustí)

- při realizaci budou respektovány výškové návaznosti na stávající přístupy a nově vybudované plochy

- konstrukce komunikací bude odpovídat vzorovým příčným řezům v dokumentaci:

- obrusná vrstva ACO 11 tl. 50 mm

- spojovací postřik PS-E 0,5 kg/m2

- podkladová vrstva ACP 16+ tl. 70 mm

- infiltrační postřik PI-E 1 kg/m2

- podklad z SD 0-32 mm tl. 150 mm

- podsyp z ŠD 0/63.G tl. 150 mm

- dlažba zámková tl. 60 mm dle platné legislativy a položkového rozpočtu

- lože, štěrk 4/8 ČSN 736131-1 tl. 40 mm

- podsyp ze štěrkodrti (ŠDB 0/63.GN.ČSN 736126) tl. 200 mm

- oprava stavbou dotčených a poškozených travnatých ploch (vyrovnání osetí travním semenem), v rozsahu poškození zhotovitelem;

- instalace nového dopravního značení

- v místech, kde je provedeno ukončení chodníku, místo pro přecházení, přechod pro chodce, bude provedena úprava chodníku tak, aby vyhovovala vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Postup výstavby bude nutno přizpůsobit potřebě zachování obslužnosti pro nejnutnější dopravní obsluhu, pokud ji nejde provádět ze zadních traktů, zvýšená pozornost je třeba dodržovat kvůli chodcům a hlavně školákům.

- Zhotovitel se zavazuje provést všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k tomu, aby došlo k opravě komunikace.

- Objednatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené a předané dílo úplatu, a to v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě o dílo.

IV.

Lhůty pro provedení a předání díla, místo plnění

- Objednatel předá místo plnění předmětu díla do pěti (5) dnů od zaslání výzvy k převzetí staveniště dodavateli (nedohodnou-li se sml. strany písemně jinak). Dodavatel je povinen ve lhůtě dle předchozí věty převzít a zahájit práce do jednoho (1) dne po převzetí staveniště. Zahájením prací zhotovitele se přitom rozumí, že zhotovitel na místě plnění začne skutečně provádět práce na díle samotném, tj. na konkrétní objednané opravě komunikace.

- Při předání místa plnění předmětu díla sepíšou o tomto společně smluvní strany předávací protokol.

- Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků objednateli do 60 kalendářních dní od předání staveniště na základě předávacího protokolu.

- Provedením díla se rozumí:

- Protokolární předání dokončeného díla zástupci objednatele.

- Nastane-li prodlení z plnění v návaznosti na neočekávané podmínky, které nastaly ze strany třetích osob a tato skutečnost nemohla být ani ze strany objednatele, ani ze strany zhotovitele ovlivněna, bude lhůta odevzdání díla o tuto skutečnost prodloužena. V tomto případě není zhotovitel za prodlení odpovědný a objednatel není oprávněn požadovat smluvní pokutu dle této smlouvy. Zhotovitel musí tuto skutečnost písemně oznámit objednateli do tří dnů od zjištění této skutečnosti. Za neočekávané podmínky se považuje vyšší moc, řešení majetkoprávních vztahů k dotčeným nemovitým věcem, požadavky dotčených správních orgánů a vlastníků (provozovatelů) inženýrských sítí.

- Zhotovitel je oprávněn předat objednateli dílo i před sjednanými termíny.

- Místem předání je místo provádění díla.

- Místem plnění díla je příjezdová komunikace mezi parkem TGM a ZŠ FKT vč. chodníku. Jedná se o parcelní číslo 906/1, v katastrálním území Studénka n. O.

V.

Stavební deník

1.	Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 166 zákona č.283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 6 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Do deníku zhotovitel zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění dohody a skutečnosti, které mají význam pro průběh výstavby. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisu připojovat své stanovisko 	(souhlas, námitky apod.).

2.	Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Zápisy provedené do stavebního deníku se nepovažují za změnu rámcové dohody.

3. 	Veškeré zápisy o změnách vyžadující odsouhlasení objednatele, příp. projektanta budou uvedeny ve stavebním deníku a vyjádření k těmto zápisům budou provedeny do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s tímto obě strany souhlasí.

4. 	Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

5.	Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do jejího řádného předání. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem ve sjednané jakosti a v určeném provedení.

6.	Zhotovitel při předání díla odevzdá objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál stavebního deníku. Stavební deník musí být k dispozici na stavbě.

VI.

Cena za dílo

- Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Cena za opravu celkem bez DPH v Kč | DPH v Kč | Cena za opravu celkem vč. DPH v Kč |
| --- | --- | --- |

- Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku dohody zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku vyplývajícím z této rámcové dohody.

- Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení realizace předmětu dohody. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

- V případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny díla v důsledku změny sazby DPH není nutné ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

- Jestliže zhotovitel v době uzavření této dohody nebyl plátcem DPH a v průběhu provádění díla se stane plátcem DPH dodatečně, platí, že cena za dílo již zahrnuje DPH. Zhotovitel je tedy v takovém případě povinen příslušnou část ceny za dílo odvést jako DPH a nemá vůči objednateli z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec ceny za dílo.

VII.

## Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je zejména povinen:

- provést dílo řádně a včas za použití postupů odpovídajících právním předpisům, technickým a bezpečnostním normám. Dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla,

- v případě, že se bude zhotovitel odkazovat na technické normy, právní předpisy apod., je nutné, aby použil odkazy na aktuálně platné předpisy,

- nenavrhnout ani nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, nebo jinak nevhodný pro použití; zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli případným porušením tohoto závazku,

- řídit se při provádění díla pokyny objednatele,

- umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě; neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit,

- v průběhu zpracování díla na základě požadavku objednatele konzultovat provádění díla (jeho části – jednotlivých projektových fází) s objednatelem,

- odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady,

- postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

- Zhotovitel je povinen v místě provádění zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet.

- Zhotovitel zajistí dodržování předpisů ekologických, bezpečnostních, ochrany a organizace práce, požární ochrany apod. všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných subdodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho subdodavatelů hradí beze zbytku zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími.

- Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků nebo jím pověřených osob provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.

- Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele.

- Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence díla byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků prohlášení o shodě a atesty platné pro ČR v souladu s čl. I této smlouvy.

- Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad.

- Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby, jejichž seznam je povinen předložit před zahájením jednotlivého díla objednateli, bude-li jejich podíl na díle vyšší jak 10 %. V tomto případě odpovídá za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele.

10.Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv povinností z této smlouvy a platných právních předpisů vyplývajících.

VIII.

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

- Objednatel požaduje v průběhu realizace díla zhotovitelem uskutečňovat pravidelné týdenní kontrolní dny, na kterých bude zhotovitel informovat objednatele o průběhu prací na díle.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli.

- Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat:

- označení předmětu díla,

- označení objednatele a zhotovitele,

- číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření,

- datum zahájení a dokončení prací na díle,

- informace o vadách a nedodělcích díla, jakož i lhůtu k jejich odstranění,

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

- datum a místo sepsání zápisu,

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

- Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, co budou považovat za nutné.

- Vlastnické právo k věci, která je předmětem díla a nebezpečí škody na ní přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou a po celou dobu činnosti této smlouvy bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti na škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (pojistná ochrana pro případ škody, kterou pojištěný při své podnikatelské činnosti může způsobit třetí osobě, tj. škody na životě, zdraví nebo věci), a to na pojistnou částku nejméně v celkové výši 500.000,00 Kč. Na žádost objednatele je povinen zhotovitel doložit kopii takové pojistné smlouvy. Nepředložení kopie pojistné smlouvy v přiměřené lhůtě určené objednatelem se považuje za porušení této smlouvy podstatným způsobem.

IX.

Platební a fakturační podmínky

- Zálohové platby nebudou poskytovány.

- Sjednaná cena za dílo bude objednatelem zaplacena zhotoviteli po předání díla objednateli bez vad a nedodělků.

- Podkladem pro úhradu ceny za část díla bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

    - číslo smlouvy objednatele,

    - předmět smlouvy o dílo,

    - označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I., je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele),

    - doba splatnosti faktury,

    - označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

    - číslo zápisu o předání a převzetí díla (jeho části) a datum jeho podpisu. Zápis o předání a převzetí díla (jeho části) bude přílohou faktury.

- Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

- Faktura bude vystavena zhotovitelem a zaslána elektronicky na e-mail podatelna@mesto-studenka.cz

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní doba splatnosti. Nová doba splatnosti běží ode dne doručení nové faktury objednateli.

X.

## Práva z vadného plnění

- Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, v obecně závazných právních předpisech, technických normách ČSN, popřípadě nemá vlastnosti obvyklé. Za vady se považuje zejména nesprávný technologický postup nebo nesprávný způsob provedení díla.

- Objednatel má právo uplatnit nároky z vad díla u zhotovitele do 60 měsíců od předání díla objednateli.

- Vady díla dle tohoto článku budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.

- Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele:

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů,

b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli.

- Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v záruční době a jejichž projev neohrožuje užívání komunikace, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. Pokud strany této smlouvy z jakéhokoli důvodu lhůtu k odstranění vady nesjednají, činí tato lhůta 21 dnů ode dne doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli.

- Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují užívání MK, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku XI. této smlouvy.

- Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční době, na své náklady.

- Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

XI.

Sankce

  - V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas ve lhůtě určené dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za toto dílo vč. DPH, a to za každý započatý den prodlení, nejvýše však za 29 kalendářních dní.

  - V případě překročení termínu dle odst. 1 tohoto článku o více než 29 kalendářních dnů má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo vč. DPH za každý den prodlení, a to počínaje 30. kalendářním dnem prodlení až do dne protokolárního předání takové části díla. Smluvní pokuta stanovená v odst. 1 tohoto článku se tímto neruší.

  - Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X. odst. 5 této smlouvy či ve lhůtě dle čl. VIII. odst. 3 písm. e) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč, a to za každý započatý den prodlení.

  - Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou částky vyfakturované zhotovitelem v souladu s touto smlouvou, může zhotovitel požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši.

  - Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

  - Smluvní strany jsou oprávněny provést zápočet vzájemných pohledávek, a to i jednostranně.

  - Doba splatnosti smluvní pokuty, úroku z prodlení a náhrady škody je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy (faktury s vyúčtováním platby) druhé smluvní straně.

XII.

Trvání a ukončení smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze stran.

- Objednatel je oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit v případě zvláště závažného nebo opakovaného porušení smluvní povinnosti zhotovitelem.

- Zvláště závažným porušením smluvní povinnosti se rozumí zejména:

  - prodlení s prováděním díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů

  - neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou

  - nedodržení technologických postupů dle ČSN,

  - opakovaná reklamace,

  - opakované odmítnutí provedení části díla nebo opakované prodlení se sdělením dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, zda zhotovitel objednatelem požadovanou část díla provede, nebo kombinace uvedených jednání.

- Objednatel je dále oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit v případě, že:

a. vůči majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo bylo insolvenční řízení zrušeno proto, že majetek byl zcela nepostačující,

b. se zhotovitel dostal do likvidace.

- Předčasné ukončení smlouvy o dílo nemá vliv na platnost a účinnost dosud nesplněných prováděných smluv o dílo. Práva a povinnosti se budou i nadále řídit smlouvou o dílo.

- V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky vyplývající z této smlouvy do 30 dnů od právních účinků odstoupení. Odstoupením od smlouvy nezanikají povinnosti zhotovitele ze záruky za jakost, pokud již záruční doba začala plynout a příslušná ustanovení této smlouvy upravující veškerá práva a povinnosti stran ze záruky za jakost zhotovitele platí mezi stranami nadále.

XIII.

Závěrečná ustanovení

- Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto dohodu jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny.

- Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich skutečné vůle, že plnění jedné ze stran není v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá smluvní strana, přičemž plnění z této smlouvy odpovídá spravedlivému uspořádání práv a povinností smluvních stran. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Studénky dne …………….. usnesením č….  /..  /26

Přílohy: Příloha č 1 Položkový rozpočet

V ______________ dne ___________		V ______________ dne ___________

za objednatele:					za zhotovitele:

____________________				_______________________